## Slide 1: Week8进度汇报
刘松铭 于子淳

## Slide 2: 进度汇报
刘松铭
  去除了handle_signal()的hard codes，增加async支持
  去除了tkill、tgkill、kill等的hard codes，完善了部分参数支持
  已完善对x86的部分支持，支持修改ra
  修复x86下SignalStack数据不对齐的问题
于子淳
  去除了 futex、get_robust_list、set_robust_list 等的 hard codes
  合并lsm和yzc分支，修复CI报错
  提交PR

## Slide 3: 当前问题
/libc-test/regression/sigaltstack.exe无法通过
  尚未实现signal之前可以通过（简单return0不报错）
  实现了signal但是没有实现alternate signal stack，无法通过
zircon core test下部分测例无法通过
  具有随机性
  libos的测例
  正在与石老师交流

## Slide 4: 下一步计划
刘松铭
  在rcore-tutorial-v3上实现一个signal机制
  编写相应的用户库代码和测例
于子淳
  测试zCore对多核的支持，修复多核的bug
  基于抢占式调度进行开发，或许需要debug

## Slide 5: THANK YOU
感谢张译仁助教的鼎力支持！