## Slide 1: Week10进度汇报
刘松铭 于子淳

## Slide 2: 进度汇报
于子淳
zCore yuzc 分支
  测试完成目前 zCore 多核正常的启动和执行
  修改 Makefile 安装 riscv64-linux-musl-gcc，正常编译写的用户测例
  修改 rcore-user CMakeLists（去掉 -march=rv64imac -mabi=lp64，否则会需要 zCore 不支持的 ld-musl-riscv64-sf.so.1），解决了基于该用户库编写的用户测例在 zCore 上无法执行的问题
  将编写的性能测例加入 zCore
调度器 yuzc 分支
  增加调度器的多核任务窃取

## Slide 3: 当前问题
fork 次数多会造成 page fault，测试调度时间有困难
  gdb 调试

## Slide 4: 进度汇报
刘松铭
  跟随前人的工作在 U740 起 zCore 多核，但目前还有 bug，猜测 bug 是由 zCore 主线更新引起的。原 zCore 起来的版本是一年前的版本。目前做了一些向新版本的适配，还在 debug 中
  目前debug定位到起内核的过程，认为是由于新版本zCore起小核心的方式不对
  进度记录在文档仓库的板子起 zCore 多核流程
  过程中不小心热插拔把sd卡的数据搞坏了，需要修复

## Slide 5: THANK YOU
感谢张译仁助教的鼎力支持！